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第一章  比选公告

蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目
比选公告

1.比选条件

蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目已具备比选条件，四川交投设计咨询研究院有限责任公司作为本项目的比选人，项目资金来源为企业自筹，出资比例100%，拟通过公开比选方式确定本项目的服务单位，诚邀请具有服务能力的单位参加本次比选。

2.项目概况及比选范围
2.1项目概况：

前期实施的蜀道川隧平台升级及运维项目，完成平台云端部署迁移、钉钉多维表双向数据同步、线上周报管理、地质素描对接能力建设，搭建起隧道施工基础数字化管理体系，可支撑隧道基础业务数据存储、线上流程填报、基础信息展示、平台日常运维保障工作。

随着隧道工程现场管理标准化、智能化要求持续提升，施工现场新增一些智能硬件设备，包含智能安全帽定位终端、智脑一体化监测设备（集成有害气体检测、视频采集、人员定位、报警联动功能），同时原有施工进度填报流程繁琐、人工统计工作量大，缺少自动采集、可视化展示能力；现有平台无独立视频流媒体服务、没有智能安全帽人员定位解析服务、统一智能设备接入中台，部分硬件数据无法统一接入、集中展示、联动预警，数据孤岛问题突出，现场安全管控、进度管理、设备监测工作仍存在大量线下人工操作，管理效率偏低，安全风险预警滞后。

为完善平台整体数字化能力，实现安全帽人员定位、视频监控、施工进度自动填报数据对接、智能监测设备四大业务板块一体化融合管控，打通平台与现场智能硬件的数据传输通道，构建集人员安全监管、视频实时调度、施工进度自动核算、多设备集中监测、异常告警联动于一体的隧道智慧管理体系，保障隧道施工人员人身安全、简化进度填报流程、统一物联设备管理、实现风险自动预警，特实施本次平台升级开发项目。

2.2比选范围：蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目（具体详见比选文件第三章）。

2.3服务期限：本合同自双方签字并盖章之日起生效。服务期限自合同生效之日起算，预计3个月。

2.4工作内容与要求：详见第三章“服务内容及要求”。
3.比选申请人资格要求

3.1资质要求

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。
3.2 业绩要求：近五年（2021年1月1日至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准）比选申请人至少满足下列条件之一：

（1）独立承担不少于1项信息化建设或者信息系统集成相关开发项目；

（2）独立承担不少于1项信息系统开发、硬件集成、信息化平台搭建、数据治理与分析、信息化运维服务项目。

注：提供的中标通知书复印件或合同关键页能体现相关服务内容、合同签订时间，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，若不能体现的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。
3.3人员要求

项目负责人：1名，应具有3年以上工作经验（提供承诺函，格式自拟）；

注：

①须提供项目负责人有效身份证的复印件；

②须提供以下三类证明材料之一，以证明项目负责人与比选申请人单位的劳动关系：

a.社保机构出具的比选申请截止时间前3个月内（含截止日当月）任意连续3个月的社会保险参保缴费证明，缴费单位须为比选申请人单位；

b.与比选申请人单位签订的有效劳动合同复印件；

c.与比选申请人单位签订的用工协议或其他能够有效证明劳动关系的证明文件复印件。
3.4信誉要求：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单（附查询截图）。

注：参加比选申请的单位为事业单位和高等学校的，不提供本项要求的资料。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）”中未被列入失信被执行人的比选申请人（附查询截图）。

（3）自2023年7月1日至本项目比选申请文件递交截止日，比选申请人（单位）、比选申请人法定代表人、拟派项目负责人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）（附承诺函）。

（4）比选申请人不得处于禁止投标行政处罚期内（提供承诺函，格式自拟）。
3.5本次比选采用单信封形式，资格后审，评审办法采用综合评分法。

3.6本项目不接受联合体参选。

4.比选文件的获取

4.1现场获取：凡有意参加比选申请者，请于2026年10月22日起至2026年10月28日（公休日除外，领取时间为北京时间上午9时至17时30分）持以下资料至四川省成都市武侯区航利中心1栋1单元17楼现场报名：营业执照或事业单位法人证书原件或复印件并加盖公章、法人授权委托书、经办人身份证明复印件并加盖公章。

4.2线上获取：比选申请人可在四川交投设计咨询研究院有限责任公司官网（http://scjtsjzxy.com/）上自行下载比选文件。
4.3比选文件补遗书（如果有）由比选申请人在四川交投设计咨询研究院有限责任公司（http://scjtsjzxy.com/）上自行查阅和下载。
4.4比选申请人应在比选期间随时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程中如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人自负。

5.比选申请文件递交截止时间及地点

5.1比选申请文件递交截止时间（唱价时间）：2026年10月29日10:00时（北京时间）。

5.2比选申请文件递交地点：成都市武侯区航利中心1栋1单元17楼。

5.3逾期送达的、未按比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将不予接收。

5.4本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

注：比选人将于比选申请文件递交截止时间在比选申请文件递交地点组织唱价会，比选申请人应派代表出席并对唱价内容进行确认，否则视为同意唱价内容。

6.比选公告发布的媒体

本次公告在四川交投设计咨询研究院有限责任公司网站（http://scjtsjzxy.com/）上发布。

7.联系方式

比 选 人：四川交投设计咨询研究院有限责任公司

地    址：成都市武侯区航利中心1栋1单元17楼

联 系 人：张先生

联系电话：028-60193629

2026年10月21日
第二章 比选申请人须知

一、比选申请人须知前附表

《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编写和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知正文内容不一致的，以前附表内容为准。“比选申请人须知前附表”中的附录表格同属“比选申请人须知前附表”内容，具有同等效力。
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	比 选 人：四川交投设计咨询研究院有限责任公司

地    址：成都市武侯区航利中心1栋1单元17楼

联 系 人：张先生
联系电话：028-60193629

	2
	项目名称
	蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目

	3
	服务方式
	公开比选

	4
	评审方法
	综合评分法

	5
	比选范围
	详见比选公告

	6
	*质量要求
	满足国家现行法律法规、比选文件和比选人的要求

	7
	比选申请人资格条件、人员和信誉
	（1）资格要求：见本须知附录1

（2）业绩要求：见本须知附录2

（3）人员要求：见本须知附录3
（4）信誉要求：见本须知附录3

上述要求应附相关证明材料，证明材料以比选申请文件格式中要求为准。

	8
	*最高限价
	本项目最高限价为491500元（含税）（大写：肆拾玖万壹仟伍佰元整人民币），报价超过最高限价的比选申请文件将被否决。

	9
	*比选报价的其他要求
	（1）只能有一个有效报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。
（2）最高限价作为比选申请人报价的上限，凡是报价超过最高限价的，其比选申请文件将予以否决。不接受备选比选方案、多个报价；不接受具有附加条件的报价；本次报价为固定总价报价。

（3）最高限价为含税价格，比选申请人的报价也为含税价。比选申请人的报价应包含完成本项目全部工作内容需支付的一切费用以及合理的利润，并考虑了应承担的风险和责任。

	10
	*比选申请有效期
	60日历天（从比选申请文件递交截止之日起）

	11
	比选申请保证金
	本项目不收取比选申请保证金。

	12
	比选申请保金的退还
	/

	13
	*是否接受联合体参选
	不接受。

	14
	*比选申请文件的份数
	比选申请文件正本壹份、副本壹份和比选申请文件电子文档壹份（要求采用U盘制作，为比选申请文件的盖章pdf版本）。

	15
	*比选申请文件密封
	1.比选申请文件正本、副本，可分别封装于不同的密封袋内，也可封装在一个密封袋内，分别封装的应分别标上“正本”“副本”字样。

2.比选申请文件电子文档与正本、副本封装在一个密封袋内，若正本、副本分别封装于不同的密封袋内的，电子文档应封装在正本中。
3.外装封套上应写明项目名称、比选申请人名称、比选申请人地址、比选申请人联系人及联系方式等。

4.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖比选申请人公章。

	16
	*比选申请文件的签字和盖章
	1.所有要求法定代表人或委托代理人签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）。

2.所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。

	17
	比选申请文件格式
	（1）不得对比选文件规定的比选申请文件格式的内容进行改变原意或影响比选申请实质性的删减或修改。

（2）比选申请人可以在比选申请文件格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为比选申请文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容，以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

（3）按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容；不需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。

（4）比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件做出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

（5）比选申请文件所附证明材料应清晰可辨。

	18
	比选申请文件递交截止时间和地点
	详见“比选公告”

	19
	唱价时间和地点
	同比选申请文件递交截止时间和地点

	20
	唱价程序
	（1）密封情况检查：由比选人代表检查比选申请文件外包封的密封情况，并当场予以确认；当比选申请文件未按第15款密封时，将当场确认，不予接收。

（2）唱价顺序：随机。当比选申请人少于3个（不含3个）将不予唱价，原封退还。

	21
	*合同分包
	不允许

	22
	评审委员会的组建
	由比选人自行组建，评审委员会成员数为3人。

	23
	推荐中选候选人数
	1.评审委员会按照比选申请人综合得分由高到低顺序排序，得分相同的，按照报价由低到高顺序排序，得分和报价均相同的，按照方案得分由高到低排序，总得分、报价得分和方案得分均相同的由评审委员会成员不记名投票。

2.评审委员会推荐中选候选人数：1-3名（若不足3名，则取实际数量）。

	24
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	25
	中选候选人公示媒介
	公示媒介：同比选公告发布媒介

公示期限：3个工作日

	26
	确定中选人
	1.比选人不授权评审委员会确定中选人，比选人将在评审委员会推荐的中选候选人中确定中选人。

2.排名第一的中选候选人放弃中选，或不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

	27
	放弃中选的处理
	中选通知书发出后，中选人无正当理由不签订合同的，中选人应承担相应的法律责任。

	28
	签订合同
	在比选人发出中选通知书后30日内，中选人与比选人签订合同，具体开始时间以合同签订日期为准。

	29
	纪律和监督
	（1）中选通知书发出后，中选人放弃中选项目，比选人可取消其中选资格，并将上报行政主管部门，建议予以列入不良信息记录。

（2）比选工作将公开接受社会监督。

监督机构：四川交投设计咨询研究院有限责任公司生产经营部
电    话：028-60193628
地    址：成都市武侯区航利中心1栋1单元17楼
邮    编：610000

	是否退还比选申请文件
	当比选申请人少于3个（不含3个）比选申请文件将原封退还。

	其他
	本表中标注“*”的项为实质性要求，比选申请人提供的比选申请文件不满足时，将导致比选申请文件被否决。

	本须知前附表与其他内容不一致的，以本须知前附表为准。


附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	资质要求

	具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。


附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近五年（2021年1月1日至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准）比选申请人至少满足下列条件之一：

（1）独立承担不少于1项信息化建设或者信息系统集成相关开发项目；

（2）独立承担不少于1项信息系统开发、硬件集成、信息化平台搭建、数据治理与分析、信息化运维服务项目。

注：提供的中标通知书复印件或合同关键页能体现相关服务内容、合同签订时间，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，若不能体现的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。


附录3 资格审查条件（人员最低要求）
	人员要求

	项目负责人
	1名
	（1）应具有3年以上工作经验（提供承诺函，格式自拟）；

注：

①须提供项目负责人有效身份证的复印件；

②须提供以下三类证明材料之一，以证明项目负责人与比选申请人单位的劳动关系：

a.社保机构出具的比选申请截止时间前3个月内（含截止日当月）任意连续3个月的社会保险参保缴费证明，缴费单位须为比选申请人单位；

b.与比选申请人单位签订的有效劳动合同复印件；

c.与比选申请人单位签订的用工协议或其他能够有效证明劳动关系的证明文件复印件。


附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	（1）比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）；

（2）比选申请人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

（3）比选申请人（单位）、法定代表人、拟派项目负责人在2023年7月1日至本项目比选申请截止日，未被人民法院生效判决或裁定认定存在行贿犯罪。（由比选申请人承诺）；

（4）比选申请人不得处于禁止投标行政处罚期内（提供承诺函，格式自拟）。

注：参加比选申请的单位为事业单位或高等院校的，不提供（2）项要求的资料。


二、总则

（一）适用范围

本比选文件仅适用于“蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目”。

（二）有关定义

1.“比选人”和“甲方”系指依法进行服务的国家机关、事业单位、团体组织、企业。本次比选人是四川交投设计咨询研究院有限责任公司。

2.“比选申请人”系指拟参加比选申请和向比选人提供服务的法人或其他组织。

（三）合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

1.满足本项目第一章“比选公告”中“3.比选申请人资格要求”规定的条件；

2.遵守国家有关的法律法规、规章和其他政策制度；

（四）比选费用

比选申请人参加比选的有关费用由比选申请人自行承担。

比选风险

比选申请人参加比选的所有风险，由比选申请人自行承担。

三、比选文件

（一）比选文件的构成

比选文件是比选申请人准备比选申请文件和参加比选的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务要求、报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

1.比选公告；

2.比选申请人须知；

3.服务内容及要求；

4.比选办法和标准；

5.合同条款及格式；

6.比选申请文件格式。
比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。比选申请人没有对比选文件全面做出实质性响应是比选申请人的风险，没有按照比选文件要求做出实质性响应的比选申请文件将被拒绝。

（二）比选文件的澄清和修改

提交比选申请文件截止之日前，比选人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响比选申请书编制的，比选人应当在递交比选申请文件截止时间至少2日前，以公告或书面形式通知所有下载比选文件的比选申请人，不足2日的，应当顺延递交比选申请书截止之日。比选申请人如对比选文件有异议的，应在比选文件递交截止时间至少3日前向比选人或服务代理机构提出。

四、比选申请文件

（一）比选申请文件的语言

比选申请人递交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就有关比选的所有往来书面文件应使用中文，技术参数、性能指标要求的表述，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外，应当采用中文。

（二）计量单位

除技术和服务要求中另有规定外，本项目比选均采用国家法定的计量单位。

（三）比选报价

本次比选采用总价报价。

（四）联合体报价

本项目不接受联合体参选。

（五）知识产权

1.比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

2.比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在比选文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

4.如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（六）比选申请文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请文件格式有要求的按格式要求编制。未有规定格式的资料，比选申请人应自行编制。

（七）比选申请文件格式
1.比选申请人应严格按照比选文件第六章中提供的“比选申请文件格式”编制比选申请文件。

2.对于没有格式要求和比选申请人认为需要提供的文件和资料的比选申请人应自行编写。

（八）比选申请文件的印制和签署

1.比选申请人应递交比选申请人须知前附表规定份数的比选申请文件。比选申请文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本文件为准。

2.比选申请文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写比选申请文件，比选申请文件副本可采用正本的复印件。

3.比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表手写签字。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的比选申请文件将做出不利于比选申请人的评审，所造成的后果由比选申请人自行承担。

4.比选申请文件正本和副本必须装订成册并连续编码。

5.比选申请文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，比选文件中要求签字的地方都应有比选申请人法定代表人或委托代理人亲笔签名，比选文件中要求盖章的地方应加盖比选申请人单位公章（鲜章），如有遗漏将导致比选申请文件被否决。

6.比选申请文件统一用A4幅面纸印制，比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。

（九）比选申请文件的密封和标注

1.比选申请文件正本、副本，可分别封装于不同的密封袋内，也可封装在一个密封袋内，分别封装的应分别标上“正本”“副本”字样。

2.比选申请文件电子文档与正本、副本封装在一个密封袋内，若正本、副本分别封装于不同的密封袋内的，电子文档应封装在正本中。

3.外装封套上应写明项目名称、比选申请人名称、比选申请人地址、比选申请人联系人及联系方式等。

4.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖比选申请人单位公章。

（十）比选申请文件的递交

1.比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的比选申请文件递交截止时间前，将比选申请文件按比选申请人须知规定密封后送达比选申请文件递交地点。比选申请文件递交截止时间以后送达的比选申请文件将被拒绝。

2.比选申请人递交比选文件的地点：见比选申请人须知前附表。

（十一）比选申请文件的修改和撤回

1.比选申请人在递交了比选申请文件后，可以修改或撤回其比选申请文件，但必须在规定的比选申请递交截止时间前，以书面形式通知比选人。

2.比选申请人的修改通知书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表手写签字并加盖单位公章。修改文件应按比选申请人须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

3.在比选文件递交截止时间之后，比选申请人不得对其递交的比选申请文件做任何修改或撤回比选申请文件。

4.比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修正：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的比选申请报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选申请文件将被拒绝。

五、唱价和中选

（一）唱价

1.比选人邀请有关监督管理部门对唱价进行现场监督。

2.比选人组织比选申请人对其比选申请文件的密封情况进行检查，或请有关监督管理部门检查比选申请文件的密封情况。

3.唱价：比选人将比选申请文件当众拆封，并由唱价人员对其内容进行宣读。

4.唱价完毕后，如比选申请人代表对唱价有异议的，应在获得唱价会主持人同意后当场提出。如确实属于唱价人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。如属于其他异议，则由比选人在唱价会现场作出答复。

5.比选申请人对唱价内容进行签字确认。

（二）评审

1.评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.评审委员会按照第四章“比选办法和标准”规定的评审方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。

（三）中选通知书

1.中选通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

2.中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。

3.中选人的比选申请文件存在应当否决比选申请文件处理的情形，或者存在相关法律法规和规章制度规定的中选无效情形的，经有权主体认定后，比选人应当宣布已发出的中选通知书无效并收回（中选人也应当缴回），依法重新确定中选人或者重新开展比选活动。
（四）重新比选

比选人应当按照比选文件的时间、地点组织唱价会。递交比选申请文件的比选申请人少于3个的，不得组织唱价会，比选人应当重新比选。

六、签订及履行合同和验收

（一）签订合同

1.比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

2.发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

（二）履行合同

中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

七、对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

八、对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

九、对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选文件的评审和中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“比选办法和评审”没有规定的评审因素和标准进行评审。

十、投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律法规和规章规定的，有权向监督部门进行投诉。
十一、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）递交比选申请文件截止时间止，比选申请人少于3个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有比选申请文件的；
（3）中选人未能与比选人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

第三章 服务内容及要求
一、项目概况
前期实施的蜀道川隧平台升级及运维项目，完成平台云端部署迁移、钉钉多维表双向数据同步、线上周报管理、地质素描对接能力建设，搭建起隧道施工基础数字化管理体系，可支撑隧道基础业务数据存储、线上流程填报、基础信息展示、平台日常运维保障工作。

随着隧道工程现场管理标准化、智能化要求持续提升，施工现场新增一些智能硬件设备，包含智能安全帽定位终端、智脑一体化监测设备（集成有害气体检测、视频采集、人员定位、报警联动功能），同时原有施工进度填报流程繁琐、人工统计工作量大，缺少自动采集、可视化展示能力；现有平台无独立视频流媒体服务、没有智能安全帽人员定位解析服务、统一智能设备接入中台，部分硬件数据无法统一接入、集中展示、联动预警，数据孤岛问题突出，现场安全管控、进度管理、设备监测工作仍存在大量线下人工操作，管理效率偏低，安全风险预警滞后。

为完善平台整体数字化能力，实现安全帽人员定位、视频监控、施工进度自动填报数据对接、智能监测设备四大业务板块一体化融合管控，打通平台与现场智能硬件的数据传输通道，构建集人员安全监管、视频实时调度、施工进度自动核算、多设备集中监测、异常告警联动于一体的隧道智慧管理体系，保障隧道施工人员人身安全、简化进度填报流程、统一物联设备管理、实现风险自动预警，特实施本次平台升级开发项目。

二、服务内容

(1)安全帽定位系统：搭建安全帽定位数据接收解析服务，开发设备后台配置、隧道人员定位可视化页面及第三方独立展示页面，完成部署、联调与全功能测试，实现作业人员实时位置跟踪与异常识别。

(2)视频服务器开发：搭建兼容多协议流媒体服务，完成各类视频设备接入、预览回放、云台对讲等功能开发，适配智脑设备视频协议，搭建设备在线监测与告警机制，完成全流程部署调试。

(3)进度板块功能完善升级：精简施工填报工序，重构进度计算逻辑，新增第三方数据自动填报数据对接功能，完成历史数据转换，配套调整可视化大屏展示内容。

（4）智脑设备集成：对接智脑设备多类通信协议，打通气体、视频、定位多源数据，开发设备管理与统一告警引擎，搭建综合监测页面，实现现场智能设备一体化管控。
三、成果要求

交付与现有蜀道川隧平台无缝兼容、可直接上线稳定运行的安全帽定位、视频服务器、进度升级、智脑设备集成四大完整功能模块，无功能冲突、数据互通无断层；提交项目全套技术资料（源代码、测试报告、接口文档等），资料完整、规范；完成全部模块云端部署、多设备现场联调、全场景功能测试、BUG 闭环修复，提供上线试运行技术支撑；为甲方技术、业务管理人员提供现场操作培训、运维指导，培训内容包含模块使用、设备接入配置、故障基础排查等，培训相关费用全部包含在报价总价内。
四、工期要求与服务期限
1.本合同自双方签字并盖章之日起生效，服务期限自合同生效之日起算，预计3个月。

第四章 比选办法和标准
一、比选办法和标准

对按本比选文件规定的格式、内容和要求制作的比选申请文件进行资格性审查及响应性审查，只有通过资格性和响应性审查的比选申请文件才能进入详细评审。

二、评审委员会

1.比选人自行组建评审委员会，评审委员会成员为3人。评审委员会对比选申请文件进行审查。

2.评审委员会成员名单，在中选结果确定前是保密的，评审在有关部门监督和保密的状态下进行。

3.评审委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员不得私下接触比选申请人，不得接受比选申请人的财物或其他好处。

4.评审期间，评审委员会可以要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清。

三、评审程序

（一）比选申请文件初审。初审由评审委员会全体成员共同进行，分为形式性评审、资格性审查和响应性审查。

1.形式性评审。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。具体内容如下：

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	比选申请人名称
	与营业执照（或事业单位法人证书）一致。

	2
	签字、盖章
	1.所有要求法定代表人或委托代理人签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），也不得由他人代签。

2.所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。

	3
	比选申请文件格式
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第17项要求。

	4
	备选比选申请方案
	除比选文件明确允许提交备选比选申请方案外，比选申请人不得提交备选比选申请方案。


2.资格性审查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。资格审查具体内容如下：

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。
	比选申请人应：

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。

注：提供有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息、资质证书的复印件并加盖比选申请人单位公章。

	2
	法定代表人证明
	提供有效的法定代表人身份证明文件。

	3
	法定代表人授权委托书（如有）
	提供有效的法定代表人授权委托书。
注：比选申请文件由法定代表人授权的委托代理人签署时提供。

	4
	业绩要求
	近五年（2021年1月1日至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准）比选申请人至少满足下列条件之一：

（1）独立承担不少于1项信息化建设或者信息系统集成相关开发项目；

（2）独立承担不少于1项信息系统开发、硬件集成、信息化平台搭建、数据治理与分析、信息化运维服务项目。

注：提供的中标通知书复印件或合同关键页能体现相关服务内容、合同签订时间，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，若不能体现的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。

	5
	信誉要求
	1.比选申请人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

2.比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）；

3.在2023年7月1日至本项目比选申请文件递交截止日期间，比选申请人（单位）、比选申请人法定代表人、拟派项目负责人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪；
4.比选申请人不得处于禁止投标行政处罚期内。
注：第1,2项提供对应网站截图，第3，4项提供承诺函；参加比选申请的单位为事业单位的，不提供第1项要求的资料。

	6
	人员要求
	项目负责人：（1）应具有3年以上工作经验（提供承诺函，格式自拟）；

注：

①须提供项目负责人有效身份证的复印件；

②须提供以下三类证明材料之一，以证明项目负责人与比选申请人单位的劳动关系：

a.社保机构出具的比选申请截止时间前3个月内（含截止日当月）任意连续3个月的社会保险参保缴费证明，缴费单位须为比选申请人单位；

b.与比选申请人单位签订的有效劳动合同复印件；

c.与比选申请人单位签订的用工协议或其他能够有效证明劳动关系的证明文件复印件。

	7
	联合体
	本项目不接受联合体参选。

	8
	比选申请文件份数
	比选申请文件正本壹份、副本壹份和比选申请文件电子文档壹份（要求采用U盘制作，为比选申请文件的盖章pdf版本）。


3.符合性审查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。具体审查内容如下：

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	比选申请有效期
	60日历天（从比选申请文件递交截止之日起）。
注：以比选申请函中对比选申请有效期的响应为准。

	2
	报价
	1.报价唯一。
2.报价未超过最高限价491500.00元。
3.报价未低于成本。
4.符合比选文件对报价的要求。

	3
	服务期限
	本合同自双方签字并盖章之日起生效。服务期限自合同生效之日起算，预计3个月。

	4
	服务质量
	满足国家现行法律法规、比选文件和比选人的要求。

	5
	分包
	不允许。

	6
	实质性要求
	满足比选文件中其他实质性要求。


4.在评审过程中，如有效比选申请不足3个，评审委员会应当对有效比选申请是否仍具有竞争性进行评审。评审委员会一致认为有效比选申请仍具有竞争性的，应当继续推荐中选候选人，并在评审报告中予以说明。评审委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选申请，并在评审报告中作出说明。

（二）解释、澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的书面澄清。比选申请人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（比选申请人为法人的，应当由其法定代表人或者委托代理人签字确认），否则无效。澄清不影响比选申请文件的效力，有效的澄清材料，是比选申请文件的组成部分。

（三）对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。
（四）比选申请文件出现下列情况的，不需要比选申请人澄清，按照以下原则处理：

1.比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

2.按上述修正错误的方法调整的比选申请报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选将被拒绝。

（五）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务、技术及报价评估，综合比较与评价。

（六）复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中选候选人的、报价最低的比选申请文件，以及被认定为无效的比选申请文件进行重点复核。

（七）推荐中选候选人。中选候选人数量应当根据比选文件的规定确定。

采用综合评分法的，评审委员会按照比选申请人综合得分由高到低顺序排序，得分相同的，按照报价由低到高顺序排序，得分和报价均相同的，按照方案得分由高到低排序，总得分、报价得分和方案得分均相同的由评审委员会成员不记名投票。
（八）出具评审报告。评审委员会推荐中选候选人后，应当出具评审报告。评审委员会成员应当在评审报告中签字，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视为无意见。既不签字又不说明理由的视为同意评审报告相关内容，不影响评审报告的有效性。

四、评审细则及标准

（一）评审委员会只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

（二）本次综合评估的主要因素有：报价、类似业绩、服务方案等。

（三）除价格因素外，评审委员会成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

（四）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。比选文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向比选人说明情况。

（五）其他

评审委员会经评审否决不合格比选申请文件后，因有效比选申请文件（指经过全部评审而未被否决的比选文件，下同）不足三个的：

1.比选申请文件明显缺乏竞争由评审委员会认定：比选申请人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及报价等方面认定。

2.评审委员会否决全部比选申请文件或认定可以继续评审的，应当在评审报告中书面说明理由。

（六）综合评分明细表

	条款号
	评分因素

（偏差率）
	分值
	评分标准

	1
	商务部分标准

（35分）
	类似业绩
	25分
	（1）满足第二章“比选申请人须知前附表”附录2要求得15分。

（2）在满足第二章“比选申请人须知前附表”附录3要求的前提下，比选申请人每具有1项信息化建设或者信息系统集成相关开发项目或信息系统开发、硬件集成、信息化平台搭建、数据治理与分析、信息化运维服务项目得2分，本小项最多得4分。
注：提供的中标通知书复印件或合同关键页能体现相关服务内容、合同签订时间，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，若不能体现的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。

（3）近五年（2021年1月1日至比选申请截止之日，以合同签订时间为准）承担的隧道施工相关的信息化建设或者信息系统集成相关开发项目业绩：每提供1份有效合同得2分，本小项最高得6分。

注：提供的业绩证明材料为：
①提供的业绩证明材料为：中标通知书或合同协议书的证明材料复印件。若上述证明材料若不能体现项目合同金额、项目内容（隧道施工相关的信息化建设或者信息系统集成相关开发等）、签订时间等基本信息，则还需额外提供业主单位出具的证明材料，否则业绩不予认可。
②母子公司、关联单位之间的内部合同业绩不予采信。
③全部证明材料须加盖比选申请人单位公章。

	
	
	项目负责人
	10分
	（1）满足第二章“比选申请人须知前附表”附录3要求得6分。
（2）在满足第二章“比选申请人须知前附表”附录3要求的前提下，项目负责人具有电子信息类副高级及以上的职称加4分，本小项最多得4分。
注：

①须提供项目负责人有效身份证及职称证书的复印件；

②须提供以下三类证明材料之一，以证明项目负责人与比选申请人单位的劳动关系：

a.社保机构出具的比选申请截止时间前3个月内（含截止日当月）任意连续3个月的社会保险参保缴费证明，缴费单位须为比选申请人单位；

b.与比选申请人单位签订的有效劳动合同复印件；

c.与比选申请人单位签订的用工协议或其他能够有效证明劳动关系的证明文件复印件。

	2
	工作大纲

（45分）
	安全帽定位系统建设方案
	12分
	包括但不限于：定位数据接收解析服务架构设计、隧道与设备匹配的后台配置方案、隧道人员定位可视化页面规划、第三方独立展示页面的集成与访问方案、部署联调与测试计划。
非常满意9.7～12分，满意7.3～9.6分，基本满意7.2分，本项最低得0分。无此项内容得0分。

	
	
	视频服务器开发方案
	12分
	包括但不限于：GB28181/WebRTC/RTSP/RTMP 多协议接入与转码分发方案、NVR/IPC 设备接入与通道管理设计、视频预览 / 回放 / 云台控制 / 语音对讲功能规划、智脑设备 GB28181+SIP 协议适配方案、设备心跳检测与在线状态监测机制。

非常满意9.7～12分，满意7.3～9.6分，基本满意7.2分，本项最低得0分。无此项内容得0分。

	
	
	进度板块升级与智脑设备集成方案
	12分
	包括但不限于：工序精简（七工序→四工序）与计算逻辑重构方案、自动进尺填报的第三方数据对接方案、历史进度数据迁移转换方案、智脑设备多协议（HTTP/WebSocket/MQTT）接入方案、气体 / 视频 / 定位多源数据融合与统一告警引擎设计、智脑设备综合监测页面规划。
非常满意9.7～12分，满意7.3～9.6分，基本满意7.2分，本项最低得0分。无此项内容得0分。

	
	
	服务的质量、进度等保证措施
	9分
	包括但不限于：质量保障体系、故障分级响应机制、应急预案、数据备份方案、项目进度管控计划、现场联调与培训运维支持方案，可操作性强。
非常满意7.6～9分，满意6.1～7.5分，基本满意6分，本项最低得0分。无此项内容得0分。

	3
	比选申请报价评分标准
	评审价（算术性修正后比选申请人报价）
	20分
	评审基准价的计算：

（1）评审价的确定：评审价＝通过初步评审的比选申请人的报价（有修正的以修正后的价格为准）

（2）按程序对比选申请文件进行评审，若通过初审，则其报价将参与评审基准价计算。评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请人报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞选，应当否决其比选申请文件，其报价不纳入评审基准价计算。

（3）评审基准价的确定：当有效报价的比选申请人数量≤5家时，取所有有效比选申请报价的算术平均值作为评审基准价。

当有效比选申请报价的比选申请人数量＞5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取剩余有效比选申请报价的算术平均值作为评审基准价。

注：评审基准价和报价得分四舍五入保留到小数点后两位。

报价得分计算公式：

偏差率=100%×︱（比选申请人的评审价-评审基准价）︱/评审基准价

注：偏差率四舍五入保留到百分数小数点后两位。

报价得分：
a.如果比选申请人的评审价＞基准价，则报价得分=20-偏差率×100×E1；

b.如果比选申请人的评审价≤基准价，则报价得分=20-偏差率×100×E2；

（得分保留小数点后两位小数）

其中：E1是评审价高于基准价的扣分值，E1=0.6；E2是评审价低于基准价的扣分值，E2=0.5。

注:本项最低为0分。

	4
	推荐中选候选人
	1.评审委员会按综合得分由高至低的顺序依次推荐前1-3名为中选候选人，并注明排名顺序。本项目比选人原则上确定排名第一的中选候选人为中选人。

2.采用综合评分法，若比选申请人得分相同时，报价较低的优先。若报价也相同，则以类似业绩得分高的优先。若类似业绩得分也相同，则由评审委员会不记名投票。

	5
	补充说明
	在评审过程中，如有效比选申请人不足3个，评审委员会应当对有效比选申请文件是否仍具有竞争性进行评审。评审委员会一致认为有效比选申请文件仍具有竞争性的，应当继续推荐中选候选人，并在评审报告中予以说明。评审委员会对有效比选申请文件是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选申请文件，并在评审报告中作出说明。


第五章 合同条款及格式
蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目合同
委托方（甲方）： 四川交投设计咨询研究院有限责任公司   

住  所  地： 中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区正兴街道宁波路东段     
法定代表人：  盛兴富                  

项目联系人： 向琦              

联系方式 ：  17764738855      
通讯地址： 成都市武侯区航利中心1栋1单元17楼                  

电话：  028-60193629          

传真：  028-60193628         

电子信箱：    /                                
受托方（乙方）：               

住  所  地：                  
法定代表人：                 

项目联系人：               

联系方式：                   
通讯地址：                      

电话：   /    

传真：  /           

电子信箱：    /     
本合同甲方委托乙方参与 蜀道川隧平台物联感知及进度管理 的迁移和升级，并由甲方支付开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项开发和维护工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条  工作内容
1. 本合同工作内容如下：

	名称
	详细内容

	安全帽定位系统
	乙方根据甲方现有定位业务系统运行情况，完成安全帽定位数据接入、系统适配改造，主要内容包括：

安全帽定位数据接入

建设安全帽定位数据接收服务，支持安全帽定位数据的接收、解析、存储及部署运行，满足前端定位展示和状态查询需求。
安全帽设备配置管理
在后台增加安全帽相关配置功能，支持隧道与设备 appId 的匹配维护，用于区分不同隧道、不同设备来源的定位数据。

安全帽定位业务页面新增

在现有系统中增加安全帽定位服务模块，支持隧道模型展示、定位人员图标展示、人员定位详情列表、门禁管理、道闸管理、定位基站管理等功能。

第三方独立定位页面

开发独立的安全帽定位展示页面，供第三方系统集成或访问使用，支持隧道模型展示、定位人员图标展示及定位详情列表查看。

部署联调与测试

完成安全帽定位服务部署、数据接入联调、后台配置验证、页面展示测试及问题修复，确保安全帽定位功能具备上线运行条件。

	视频服务器开发
	乙方根据甲方视频监控业务需求，完成视频服务系统建设、设备接入、接口开发、流媒体服务部署及联调测试工作，主要内容包括：
接口鉴权管理和设备接入管理
完成平台授权信息配置、更新及接口鉴权管理;支持 NVR、IPC 等视频设备接入，包括设备注册、绑定、通道配置、设备详情、设备列表、在线状态展示及设备删除等功能。
视频预览与控制
建设视频播放及控制相关功能，支持管理端实时视频预览、历史视频查询、历史文件下载、云台控制、拍照、语音对讲等能力。
流媒体服务与运行监测
完成流媒体服务器及协议服务部署，支持 GB28181、WebRTC、RTSP、RTMP 等视频接入、转码与分发能力，并建设设备心跳检测、在线状态监测、异常提示及播放失败处理机制。
智脑视频接入开发

适配智脑设备做GB28181+sip协议调整，实现对智脑设备的注册、心跳保活、注销；实现无NVR条件下真实IPC设备通道号获取，平台到IPC的主动直连；完成与智脑设备的历史视频回放、云台控制等功能的对接；实现语音双向对讲功能；实现设备上直接触发拍照功能。
部署联调与测试
完成系统部署、运行环境配置、设备接入联调、接口联调、页面展示验证、功能测试及问题修复，确保系统具备上线运行条件。



	进度板块功能完善升级
	乙方根据甲方进度填报与管理业务需求，协助完成工序填报流程简化、计算逻辑同步适配、综合进尺计算删除、自动进尺填报功能开发、历史进度数据转换、进度历史数据补充、可视化大屏调整，主要内容包括：

工序填报流程简化

将小程序端的进度填报工序由原来的七个精简为四个。围绕核心工序的调整，同步完成数据校验规则更新、备注信息获取调整，以及后台数据导入导出逻辑的适配，确保系统各环节均按新工序流程运转。

计算逻辑同步适配

工序数量减少后，对填报完成后的计算部分进行相应调整，使计算结果准确无误，产出数据完全匹配新工序的要求。

综合进尺计算删除

新的填报流程中仅需保留掌子面进尺数据，因此从核心计算逻辑中移除综合进尺计算，在界面展示端去掉相关显示内容，并从数据库中清理对应字段，使进度计算过程更加简洁高效，减少不必要的数据处理环节。

自动进尺填报功能开发

在保留原有手动填报方式的基础上，新增一套自动填报逻辑，支持接入第三方系统推送的自动进度数据。作业面的进度填报从此支持手动和自动两种方式并行，并确保外部数据在平台内部完成深度适配，能够正常参与后续流转与计算。

历史进度数据转换

针对工序数量调整，开发专门的数据适配功能，对系统原有历史进度数据进行无缝转换，使其匹配新工序结构。转换后的旧数据能够与新增数据保持连贯，保障系统整体业务流程完整、前后衔接顺畅。

进度历史数据补充

在进度填报小程序端增加历史数据补充功能，允许对以往的进度数据进行完善和补充录入。补充后的数据会自动参与相关结果计算，保证新旧数据能够放在一起查看和使用。

可视化大屏调整

配合上述工序简化、综合进尺删除等改动，对可视化大屏的展示内容进行同步调整，去掉已不再使用的展示项，确保大屏显示内容与实际业务功能保持一致，整体呈现清晰准确

	智脑设备集成
	根据甲方要求，完成智脑设备与平台系统的对接集成开发工作。主要实施内容如下：
设备接入与通信协议适配

根据智脑设备厂商提供的接口文档、通信协议或数据推送方式，完成设备与平台之间的数据对接开发，包括但不限于 HTTP API、WebSocket、MQTT。
气体监测数据接入
完成设备有害气体监测接口对接及数据适配工作，将旧监测设备与智脑系统的有害气体数据进行整合处理；同时，对后台管理中的有害气体设备配置功能进行调整，兼容智脑气体监测设备的配置和管理要求。
视频监控接入
完成设备的摄像头与视频服务器的对接功能，包含摄像头的云台控制、拍照、喊话、收音等功能的集成。
安全帽定位数据接入
平台接入智脑设备采集的安全帽定位数据，实现现场人员定位和安全管理展示。
报警与联动处理
平台根据智脑设备上报的数据进行告警判断和联动展示，包括但不限于：气体浓度超限报警、设备离线或数据长时间未更新报警、安全帽定位异常等报警。
设备管理

川隧平台新增智脑设备的新增、删除、修改等管理和配置功能。开发智脑设备综合监测页面，用于集中展示设备运行情况、监测数据、视频画面和人员定位信息。


    第二条  合同工期
本项目执行时间为 2026年   月  日 至 2026年 月  日 。乙方应严格按上述工期完成各阶段交付。具体计划如下：

1.2026年    月    日至2026年   月   日，完成视频服务器开发。

2.2026年   月   日至2026年   月   日完成安全帽定位系统。

3.2026年  月   日至2026年   月   日完成进度板块功能完善升级。
4.2026年   月   日至2026年   月  日完成智脑设备集成。
第三条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下
1．技术资料清单：软件开发需求。
2. 提供时间和方式： 开发过程中，通过驻场沟通完成。     

3．其他协作事项：  双方友好商定解决。
本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理： 乙方应根据甲方要求，将上述所有资料交还甲方处置，且乙方应当按照本合同第十条约定履行保密义务。
第四条 甲方应按以下方式支付开发经费和报酬

开发经费和报酬含税总额为：        元（大写：人民币       ），其中增值税税费为    元 （大写： 人民币     ），税率为   %。费用详情如下表（具体工作内容见第一条）：
	序号
	细目
	单位
	数量
	单价（万元）
	合价（万元）
	备注

	1
	安全帽定位系统
	项
	1
	 
	 
	全费用

	2
	视频服务器开发
	项
	1
	 
	 
	全费用

	3
	进度板块功能完善升级
	项
	1
	 
	 
	全费用

	4
	智脑设备接入
	项
	1
	 
	 
	全费用

	不含税金额合计
	
	
	
	
	 
	全费用

	增值税税额（税率  %）
	
	
	
	
	 
	全费用

	含税合计
	
	
	
	
	 
	全费用


开发经费和报酬由甲方  分两期  支付乙方。具体支付方式和时间如下：
乙方完成蜀道川隧安全帽定位系统，视频服务器开发，达到阶段性验收标准，向甲方提交阶段性验收申请及相关开发成果（含源代码阶段性版本、功能测试报告、接口文档初稿），经甲方组织验收合格的10个工作日内支付乙方￥     元（大写：人民币    ）含税，税率为   %。
乙方完成进度板块功能完善升级和智脑设备接入模块后，向甲方提交阶段性验收申请及相关开发成果（含源代码阶段性版本、功能测试报告、接口文档初稿），经甲方组织验收合格的10个工作日内支付乙方￥   元（大写：人民币     ）含税，税率为   %。
乙方在甲方支付经费和报酬前7个工作日内向甲方开具真实、合法、有效的同等金额增值税专用发票，否则，视为付款条件未达到，且甲方有权暂缓对乙方的支付。

甲方开票信息：
纳税人名称：四川交投设计咨询研究院有限责任公司
纳税人识别号：91510100MA65156859

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区正兴街道宁波路东段
开户行：中国建设银行成都双楠支行
账号：51050187543600001742
乙方开户银行名称、地址和账号为：

名称：              
纳税人识别号：              

开户行：                    

地址：                      

账号：                      
    第五条  本合同的开发经费和报酬由乙方以 项目包干 的方式使用。甲方有权以 问询、实地探访等 方式检查乙方开发工作进展的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

    第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部开发工作转让第三人承担。

    第八条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：甲方以投入的资金承担风险，具体资金金额由双方按照实际已执行的部分据实结算且不能超过合同总金额；乙方以投入的人力物力承担风险。

    经双方确定，本合同项目的技术风险由经甲乙双方认可的专家权威机构确认的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

     1． 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度。

     2． 乙方在主观上无过错且经认定开发失败为合理的失败。

     一方发现技术风险存在并有可能致使开发失败或部分失败的情形时，应当在  10  日内书面通知另一方并采取适当措施减少损失。上述合理开发失败的情形发生时，已经产生的开发经费和报酬由甲方据实向乙方支付，其余剩余费用不再支付，同时乙方并向甲方提供现阶段的开发的相关成果资料。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

    若因乙方管理、技术能力等自身原因，造成研发失败，视为乙方违约，乙方应全额退还甲方已支付给乙方的经费和报酬。
    第九条  乙方承诺截至本合同签订之日，开发标的技术没有在先权利（包括但不限于专利权、著作权等）。在本合同履行中，因作为开发标的的技术已经由他人公开（包括但不限于以专利权、著作权登记等方式公开），知道或应当知道的一方应在其知晓之日起 10 日内书面通知另一方解除合同。合同解除后，已经产生的开发经费和报酬由甲方据实向乙方支付，其余剩余费用不再支付，同时乙方并向甲方提供现阶段的开发的相关成果资料。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

    第十条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

     甲方：

      1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：涉及本合同的各类技术文件 。

     2．涉密人员范围： 直接或间接涉及本合同技术的有关人员  。

     3．保密期限：  合同有效期内  。
     4．泄密责任：  承担乙方因此遭受的相关经济损失  。

     乙方：

     1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：  经甲方采取了保密措施，不为公众所知的技术信息及经营信息，包括但不限于产品信息、参数、指标、方法、工艺，市场推广计划，财务信息等。

     2．涉密人员范围：   直接或间接涉及本合同技术的有关人员  。

3．保密义务：乙方就签订、履行本合同过程中所知晓的甲方保密信息予以保密，且不得以超过履行本合同之目的、方式进行使用，并不得允许他人使用。
     4．保密期限：  乙方的保密及不使用义务，自接触保密信息之日至相应保密信息被合法公开之日止，不因本合同的终止或失效而免除  。
     5．泄密责任： 承担甲方因此遭受的相关经济损失  。        

第十一条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的开发成果进行验收：由甲方组织，根据项目技术指标对开发成果进行测试验收。

若乙方完成的开发成果无法通过验收的，甲方有权要求乙方进行改进或解除本合同。甲方要求乙方进行改进的，乙方应当积极配合，且不再另行收取费用。甲方要求解除本合同的，甲方不承担任何违约责任，且有权要求乙方赔偿损失。
第十二条  乙方应当保证其交付给甲方的开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当负责尽一切合理义务积极应对，并承担对第三人的法律责任和给甲方造成损失的赔偿责任。如需甲方先行向第三方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。
    第十三条  双方确定，因履行本合同所产生的开发成果及其相关知识产权、商业秘密等权利归属甲方，  甲  方享有专利申请权、专利权、申请著作权登记等的权利，且乙方需要配合甲方完成相关专利申请、著作权登记等，专利、著作权等所获得的一切利益由甲方享有。
    第十四条  乙方不得在向甲方交付开发成果之前，自行将开发成果转让给第三人。

    第十五条  乙方完成本合同项目的开发人员在取得甲方书面同意后，享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利，但开发单位为甲方单位。开发人员署名的前3名，必须为甲方人员。乙方开发成员就本项目享有的获得奖励、报酬的权利，相关义务由乙方承担，与甲方无关。

    第十六条  乙方利用开发经费和报酬所购置与开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归  乙  （甲、乙、双）方所有。

    第十七条  双方确定，乙方应在向甲方交付开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该开发成果相关的技术服务。

    1．技术服务和指导内容：  人员技术培训，成果应用指导  。

    2：地点和方式：  甲方指定地点，现场指导  。

    3．费用及支付方式：  已包含在技术开发费用中  。

    第十八条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．  甲  方违反本合同第  四  条约定，应当承担乙方因此产生的相关损失，违约金根据具体损失计算，不超过本合同经费和报酬总额的10%。
2．  乙  方违反本合同第  二  条约定，应当承担甲方因此产生的相关损失，违约金根据具体损失计算，不超过本合同经费和报酬总额的10%。

3.  乙  方违反本合同第  一、九、十、十一、十二、十三、十四、十五  条约定，应当承担甲方因此产生的相关损失，承担本合同经费和报酬总额30%的违约金。

4.  乙  方违反本合同第  七、八  条约定，甲方有权解除本合同，且要求乙方返还已支付的本合同经费和报酬，并承担甲方因此产生的相关损失和本合同经费和报酬总额5%的违约金。

5.本合同所述“损失”皆包括但不限于：守约方为追索违约方而合理支出的诉讼费、律师费、差旅费、保全费、保全保险费、损害赔偿款和守约方因违约方的违约行为而对第三方承担的违约金、赔偿金及行政罚款及守约方的可得利益损失等。

    第十九条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由甲（甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办法如下：  归甲方享有  。

    乙方无权在完成本合同约定的开发工作后，利用该项开发成果进行后续改进。

第二十条  双方关于事项通知达成约定如下：

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  向琦 为甲方项目联系人，联系电话： 17764738855 ___；乙方指定     为乙方项目联系人，联系电话：        _。项目联系人承担以下责任：

     （1）  互相监督本合同的履行情况。

     （2）  互相沟通项目研发过程中出现的问题。

2.一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3.在本合同有效期内，任何一方的联系人或联系方式发生变化时，应在变化发生之日起三日内通知另一方。如逾期未通知，依据本条规定向原地址或联系邮箱发出的通知将被视为已被送达。

4.甲乙双方一致确认，本合同签约主体信息中载明的内容为本合同项下有效通知地址及联系方式。

5.除双方另有约定，本合同项下的所有通知均应以书面形式做出，按双方约定的联系方式用邮件发出或快递方式发出。如果该等通知以邮件方式发出，则于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；若以快递方式发出，则于邮件寄出后的第三个工作日视为送达。

6.本合同约定的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

    第二十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

     1．因发生不可抗力或技术风险；

    第二十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：

     1．提交 / 仲裁委员会仲裁；

     2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

    第二十三条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：  无  。
    第二十四条  本合同一式  6 份，具有同等法律效力，甲方持3份，乙方持3份。

    第二十五条  本合同经双方法定代表人/委托代理人签字并且加盖公章或者合同专用章后生效。   

    甲方：四川交投设计咨询研究院有限责任公司（盖章） 

    法定代表人/委托代理人：                   （签名）

                                     年 月   日

    乙方：                  （盖章） 

    法定代表人/委托代理人：                   （签名）

                                      年  月   日

附件1：廉洁协议书
廉洁协议书
为共同维护公平、公正、廉洁的市场秩序，防止商业贿赂，避免违规违纪行为的发生，共同维护职业行为的廉洁性，甲、乙各方在蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目合同的签订及实施过程中，应共同遵守以下条款：
一、甲方遵守事项
1.甲方及其工作人员不索取或接受乙方提供的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益。
2.甲方及其工作人员不接受乙方宴请、娱乐、旅游考察等消费。
3.甲方工作人员不在乙方报销任何应由个人承担的费用等。
4.甲方工作人员不介绍自己的配偶、子女或其他特定关系人与乙方企业发生经济业务关系。
二、乙方遵守事项
1.乙方不以高买、低卖等交易形式变相给予甲方工作人员财物。
2.乙方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、娱乐、旅游考察等消费活动。
3.乙方不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。
4.乙方不为甲方单位或个人购置通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5.乙方不为甲方工作人员及其配偶、子女或其他特定关系人在本企业投资入股或赠送“干股”。
三、责任追究
1.甲方工作人员违反廉政承诺书的，按照干部管理权限，依据有关规定给予党纪、行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。
2.乙方违反廉政承诺书的，将被列入甲方“黑名单”，三年内不得进入四川交投设计咨询研究院有限责任公司的技术服务供应市场和其他经济业务活动。
四、本廉政合同一式陆份，与业务合同一并签订，甲方、乙方各执叁份。
（以下无正文）

（签署页，此页无正文） 
甲方： 四川交投设计咨询研究院有限责任公司 （盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签名）
日期：   年   月   日

乙方：           （盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签名）
日期：   年   月   日
第六章 比选申请文件格式

蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目
比 选 申 请 文 件

比选申请人名称：      （盖单位公章）                           

日期：                                
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十一、服务方案
十二、比选申请人认为需附的其他资料（如有）
一、比选申请函

四川交投设计咨询研究院有限责任公司：

我方全面研究了               （项目名称）项目比选文件的全部内容（含所有补遗书），愿意以人民币（大写）      （小写）       元，税率   %的报价，服务期限：    ，服务质量：         ，按合同约定完成服务内容。我方做以下承诺：
1.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务。

2.一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照合同约定完成项目内容，并交付比选人验收、使用。

3.我方为本项目递交正本壹份、副本壹份、电子文档壹份。

4.我方承诺比选有效期为60日历天。在比选有效期内不修改、不撤销比选申请文件。

5.我方愿意提供比选人可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

7.我公司完全响应并满足比选文件中的所有实质性要求和条件。

8、         （其他）

比选申请人名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

通讯地址：        
邮政编码：        
联系电话：        
传    真：        
日    期：        年   月   日

二、法定代表人身份证明
比选申请人名称：               
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系        （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证（正反面）扫描件
比选申请人名称：        （盖单位公章）

日期：      年   月   日

三、法定代表人授权委托书
本授权声明：                     （比选申请人名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方                       （项目名称）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜，其行为的法律后果由我方承担。

特此声明。

   附：法定代表人和授权代表人有效的身份证复印件（正反面）。

比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人：      （签字）

授权代表：      （签字）

日期：      年   月   日

注：授权代表参加比选时提供

四、承诺函
四川交投设计咨询研究院有限责任公司：

本单位作为                 （项目名称）的比选申请人，郑重承诺：

一、我方已认真阅读并接受本项目比选文件全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有疑问的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

二、我公司在              日至本项目比选申请文件递交截止日期间，我公司及其法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪。

三、如我公司中选，在服务期限内，将自行完成本项目的全部服务，不将本项目分包给其他任何第三方承担。
四、我公司的服务质量满足国家现行法律法规、比选文件和比选人的要求。

五、我公司承诺完全响应并满足比选文件中的所有实质性要求和条件
六、我公司未组成联合体参加本项目。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

五、报价一览表

	序号
	项目名称
	报价（元）
	税率
	服务期限
	备  注

	1
	蜀道川隧平台物联感知及进度管理升级采购项目
	
	
	
	


注：1.本项目最高限价为491500元，超过限价的报价将不予认可。

2.本项目为总价报价，报价包括但不限于人员工资、运维费、利润、税金等完成本项目的全部费用，在项目实施过程中比选人不另行额外支付其他任何费用。
比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：       年   月   日

六、关于知识产权的声明

四川交投设计咨询研究院有限责任公司：

本单位作为          （项目名称）的比选申请人，若有幸中选，郑重声明如下：

1.保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任，贵单位被要求承担责任的，有权向我单位进行追偿。

2.贵单位享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.我单位在项目实施过程中     （不采用/采用）    自有知识成果。（注：采用的后附相关知识产权证明文件，使用该知识成果后，我单位提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，贵单位享有永久使用权）。

4.如采用我单位所不拥有的知识产权，我单位声明在比选报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，贵单位有权取消我公司中选资格。

比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

七、比选申请人基本情况表
	1
	比选申请人名称：
	法定代表人：

	2
	总部地址：
	分支机构地址：

	3
	联系人：
	电话：

	4
	传真：
	邮编：

	5
	注册地：
	注册年份：

	6
	营业执照号（统一社会信用代码）：
	公司类型：

	7
	注册资本：

	8
	公司资质：

	9
	员工总人数：

	10
	主营业务范围：

1、
2、
3、
…

	11
	其他需要说明的情况：


注：本表后必须附企业有效营业执照、银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行出具）并加盖比选申请人单位章。

比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日
八、类似项目业绩一览表（如有）
	年份
	用户名称
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额（元）
	主要服务内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须按比选文件要求提供相关证明材料。

比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

九、比选申请人信誉情况表

	项目
	比选申请人情况说明

	1.对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”，查询网页信息截图复印件（彩色或黑白）。
	见附件1

	2.在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中比选申请人（单位）查询网页信息截图复印件（彩色或黑白）。
	见附件2

	3.比选申请人（单位）、法定代表人、拟派项目负责人在2023年7月1日至本项目比选申请文件递交截止日之间，未被人民法院生效判决或裁定认定存在行贿犯罪。（比选申请人必须提交无行贿犯罪的承诺函）。
	见附件3

	4.比选申请人不得处于禁止投标行政处罚期内
	自行承诺，格式自拟


注：1．比选申请人应在本表后附第1、第2条相关信息查询结果的网页截图复印件（彩色或黑白）。参加比选申请的单位为事业单位的，不提供第2项要求的资料。
2.比选申请人应在本表后附第3条无行贿犯罪记录和第4条未处于禁止投标行政处罚期内的承诺函。
附件1   按照前表内容附网页截图复印件（彩色或黑白）：
附件2   按照前表内容附网页截图复印件（彩色或黑白）：

附件3   比选申请人（单位）、法定代表人无行贿犯罪承诺函格式
无行贿犯罪承诺函
四川交投设计咨询研究院有限责任公司：

我公司              （比选申请人名称）、法定代表人       （姓名）   （身份证号）、项目负责人       （姓名）   （身份证号）在2023年7月1日至本项目比选申请文件递交截止日之间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。
特此承诺。
比选申请人：              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）

日期：    年    月    日 
十、拟投入本项目的人员情况表

	1.一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	
	身份证号码
	

	职称
	
	执业资格（如有）
	
	证书编号（如有）
	

	为比选申请人服务时间（年）
	
	拟在本项目担任的职务
	

	学历
	                年，毕业于              （学校）                （专业）

	2.工作经历

	时间
	类似工作业绩
	在项目中任职
	委托人或招标人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.目前承担的任务

	


注：须按比选文件要求提供相关证明材料。

比选申请人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日期：      年    月    日

十一、服务方案
比选申请人编制的服务方案，其内容包括但不限于：

1.本项目的具体实施方案。
2.本项目服务的质量、进度等保证措施。
注：若因比选申请人自身原因造成提交的比选申请文件服务方案与第四章“比选办法和标准”要求不一致时，由比选申请人自行负责。
十二、其他资料（如有）
（1）比选申请人不在禁止投标行政处罚期内的承诺（格式自拟）
（2）比选申请人认为需要提交的其他资料

